Spec MVP — App de gestion de créneaux pour salle de combat

JJB / Grappling / MMA — cahier des charges fonctionnel & technique

Version 1.0 — MVP

Document de travail interne

# 1. Vision & objectifs

Problème actuel : la coordination des entraînements passe par Instagram. Chaque adhérent annonce son créneau dans le groupe, ce qui pollue le fil, rend les inscriptions illisibles, et complique la communication des coachs (absences, retards).

Solution : une application mobile dédiée centralisant le planning officiel, les créneaux libres entre adhérents, et les notifications coachs, avec une UX pensée pour réduire les frictions au strict minimum.

## Objectifs mesurables du MVP

- 80 % des adhérents actifs installent l'app dans les 2 mois après lancement.

- Au moins 50 % des créneaux libres sont annoncés via l'app plutôt que via Instagram dans les 3 mois.

- 100 % des absences/retards coach passent par l'app dès le lancement (engagement coachs).

- Temps de création d'un créneau libre ≤ 15 secondes (3 taps + saisie horaire).

## Hors-périmètre du MVP (volontairement exclu)

- Adhésion / paiement de cotisation (reste hors-app, comme demandé).

- Module compétitions, stages, séminaires (V2).

- Bibliothèque vidéo technique (V2).

- Multi-salles / mode SaaS (préparé en BDD mais non exposé en V1).

# 2. Personas & rôles

L'app distingue trois rôles. Un même utilisateur peut cumuler coach + adhérent (un coach reste adhérent quand il s'entraîne).

| Rôle | Qui | Permissions clés |
| --- | --- | --- |
| Adhérent | Membre du club, accès via code d'invitation ou validation admin | Voir planning, créer/rejoindre créneau libre, configurer ses notifs, message direct, profil |
| Coach | Professeur encadrant un ou plusieurs cours du planning officiel | Tout ce qu'un adhérent fait + déclarer absence/retard sur ses cours, voir liste inscrits |
| Admin | Gérant / responsable salle (1 à 3 personnes) | Tout + gestion adhérents, planning officiel, codes d'invitation, modération, notif globale |

## Modèle d'inscription

Recommandation : code d'invitation à 6 caractères distribué par l'admin (par mail, à l'oral, ou affiché en salle). L'adhérent télécharge l'app, saisit le code, crée son compte (email + mot de passe ou Sign in with Apple/Google), et il est automatiquement rattaché à la salle. Cela évite le spam, garde le contrôle, et reste rapide.

# 3. Périmètre fonctionnel — détail par module

## 3.1 Module Planning officiel

Vue calendrier hebdomadaire (par défaut) + vue jour. Affiche les cours récurrents définis par l'admin.

- Carte cours : nom du cours, créneau horaire, coach, type (Gi / No-Gi / MMA / Wrestling / Boxe), niveau requis (tous niveaux / avancés / compétiteurs).

- Bouton « S'inscrire aux notifs » : l'adhérent choisit, par cours, s'il veut recevoir rappels / alertes absence / alertes retard.

- Encadré statut coach : zone visible en haut de la carte. États : Normal / En retard (avec délai estimé) / Absent (avec mention « cours libre maintenu » ou « cours annulé »).

- Pas de système d'inscription nominative : conformément à ta demande, on n'oblige pas les adhérents à s'inscrire pour venir au cours officiel. L'inscription concerne uniquement les notifications.

## 3.2 Module Créneaux libres

C'est le cœur du remplacement d'Instagram. Tout adhérent peut publier une demande, et tout adhérent peut s'y joindre.

### Création d'un créneau libre (workflow 15 s)

- Tap sur bouton flottant « + Créneau ».

- Sélection date (par défaut : aujourd'hui ou demain).

- Sélection plage horaire (presets : 1h, 1h30, 2h, ou personnalisé).

- Choix type : Gi / No-Gi / MMA / Wrestling / Mixte.

- Choix intensité : Technique / Drilling / Sparring léger / Sparring fort.

- Note libre optionnelle (« je cherche surtout du -75kg », etc.).

- Publier.

### Vue d'un créneau libre

- Initiateur (avatar, prénom, ceinture si renseignée).

- Date, horaire, type, intensité.

- Compteur de participants : « 4 personnes y vont » + avatars empilés des inscrits — l'effet d'entraînement est explicitement recherché.

- Bouton « Je viens » (toggle inscription / désinscription).

- Liste détaillée des inscrits (clic sur compteur) avec ceinture et poids si publics.

- Mini-fil de discussion attaché au créneau (covoiturage, retards, ajustements).

### Règles MVP

- Aucune limite de participants (conformément à ta demande).

- Aucune validation préalable (n'importe quel adhérent peut créer).

- L'initiateur peut annuler son créneau ; les inscrits reçoivent une notif d'annulation.

- Un créneau passé disparaît du feed principal après 24 h (archivé pour les stats).

## 3.3 Module Notifications coach

### Côté coach

Sur chaque cours du planning où il est listé comme encadrant, le coach voit deux boutons rapides :

- « Je suis en retard » : sélection délai (10 / 15 / 20 / 30 min ou custom). Une bannière s'affiche immédiatement sur le cours, et tous les adhérents inscrits aux notifs « retard » sur ce cours reçoivent un push.

- « Je suis absent » : choix entre « cours libre maintenu (entraînez-vous entre vous) » ou « cours annulé ». Push envoyé aux adhérents inscrits aux notifs « absence ». Si « cours libre maintenu », un créneau libre est généré automatiquement et pré-rempli avec les infos du cours, ouvert aux inscriptions.

### Côté adhérent

Préférences de notif granulaires, configurables dans Réglages > Notifications, par cours :

- Rappel de cours (1 h avant, configurable).

- Alerte retard coach.

- Alerte absence coach.

- Nouveau créneau libre publié (par défaut OFF — sinon ça spam ; opt-in).

- Quelqu'un rejoint un de mes créneaux (par défaut ON pour l'initiateur).

- Message reçu (par défaut ON).

## 3.4 Module Messagerie

Pour ne pas refaire un Slack complet, on garde simple :

- Messages directs 1-à-1 entre adhérents (essentiel pour caler du sparring entre deux personnes).

- Fil de discussion par créneau libre (les seuls fils de groupe). Évite la prolifération.

- Pas de canal global / pas de groupes libres en V1 — c'est ce qu'on veut éviter (re-créer Instagram).

## 3.5 Module Profil

- Photo (facultative, comme demandé).

- Prénom + nom (nom masquable).

- Ceinture / niveau JJB (blanche, bleue, violette, marron, noire + degrés) ou niveau MMA (débutant / intermédiaire / avancé / compétiteur).

- Poids (facultatif, avec choix de visibilité : public / adhérents seulement / privé).

- Date d'arrivée au club (pour ancienneté).

- Bio courte 200 caractères (style, palmarès si compétiteur).

- Disciplines pratiquées (multi-choix : JJB Gi, JJB No-Gi, MMA, Grappling, Wrestling, Boxe...).

## 3.6 Module Réglages

- Préférences notifications (cf. 3.3).

- Visibilité poids.

- Mode sombre / clair.

- Langue (FR uniquement V1, mais structure i18n en place).

- Compte : changer mot de passe, supprimer le compte (RGPD oblige).

- À propos / mentions légales / contact admin salle.

# 4. Stratégie de transition depuis Instagram

C'est le point le plus risqué du projet. La meilleure app du monde ne sert à rien si la moitié des adhérents reste sur Insta. Voici un plan en 3 phases sur 8 à 10 semaines.

## Phase 1 — Lancement assisté (semaines 1 à 2)

- Annonce officielle en salle par l'admin/coach principal, en début de cours, plusieurs jours d'affilée. Affichage QR code de téléchargement à l'entrée et au vestiaire.

- Code d'invitation distribué en main propre ou par message Instagram individuel. Le caractère « personnel » de la remise booste l'adoption.

- Récompense d'adoption précoce : badge « Membre fondateur » sur le profil pour les 50 premiers, ou un T-shirt du club pour les 20 premiers. Petit budget, gros effet.

## Phase 2 — Cohabitation forcée (semaines 3 à 6)

Principe : on rend l'app plus pratique qu'Instagram, sans abandonner Insta tout de suite.

- Règle du club annoncée : « Toute demande de créneau libre passe par l'app. Si tu veux y aller, tu rejoins via l'app. » Les annonces Insta sont redirigées poliment par les coachs/admin.

- Pont app → Instagram (cf. 4.1) : chaque créneau créé dans l'app génère automatiquement une story / un post sur le compte Instagram du club. Les retardataires sur Insta voient l'activité, sont incités à passer sur l'app pour s'inscrire.

- Coachs full-app : absences/retards uniquement annoncés via l'app, jamais sur Insta. L'asymétrie d'information force le passage.

## Phase 3 — Bascule complète (semaine 7+)

- Le compte Instagram garde sa fonction marketing externe (recrutement nouveaux adhérents, vidéos d'entraînement, communication publique) mais n'est plus utilisé pour la coordination interne.

- Le pont app → Insta peut être désactivé une fois 80 % d'adoption atteinte.

## 4.1 Implémentation technique du pont app → Instagram

Instagram ne propose pas d'API publique pour publier des stories ou posts depuis une app tierce sans passer par un compte Instagram Business + Facebook Graph API, et même là c'est limité (pas de publication directe de stories, contournements fragiles). Les options réalistes, par ordre de coût :

### Option A — Manuelle assistée (recommandée pour le MVP)

Quand un créneau est créé dans l'app, le backend génère automatiquement une image story prête à poster (template visuel propre : date, horaires, type, intensité, logo du club). L'image est envoyée par notif push à l'admin du club, qui la publie en story Instagram en 2 taps via le partage natif. Coût : 0 €. Effort de dev : 2-3 jours pour le générateur d'images et le pipeline.

### Option B — Semi-automatique via Meta Graph API

Si le club a un compte Instagram Business lié à une page Facebook, l'API Graph permet de publier des posts (feed) automatiquement, mais pas les stories. On peut donc auto-poster un post discret « Nouveau créneau libre demain 18h — détails dans l'app » avec un lien. Coût : 0 €. Effort : 3-5 jours (auth Meta, gestion tokens, fallback si l'API casse). À garder en V2 si l'option A ne suffit pas.

### Option C — Bot non-officiel

Déconseillé. Outils type instagrapi qui automatisent un compte personnel : violation des CGU Instagram, risque de bannissement du compte du club, pas pérenne. À éviter.

## 4.2 Recommandation finale sur la transition

Démarrer avec l'Option A (génération d'images partagées en story manuellement par l'admin). C'est rapide à coder, robuste, et suffit largement. Si après 6 semaines l'adoption stagne, ajouter l'Option B en complément.

# 5. Modèle de données (PostgreSQL)

Schéma simplifié pour le MVP. Tables principales avec leurs colonnes clés. La structure est conçue multi-clubs dès le départ (champ club_id partout) même si une seule salle est exposée en V1.

## Tables principales

### clubs

- id (uuid, pk), name, slug, logo_url, created_at, settings (jsonb)

### users

- id, club_id, email (unique), password_hash, role (adherent/coach/admin), first_name, last_name, photo_url, belt_level, weight_kg, weight_visibility, joined_at, bio, disciplines (jsonb), notification_prefs (jsonb), push_token, deleted_at

### invitation_codes

- id, club_id, code (6 chars), created_by, expires_at, used_by, used_at

### courses (cours du planning officiel)

- id, club_id, name, description, type (gi/no_gi/mma/wrestling/boxe/mixte), level, recurrence_rule (rrule format), duration_min, color

### course_sessions (instance d'un cours à une date donnée)

- id, course_id, start_at, end_at, status (scheduled/coach_late/coach_absent/cancelled/free_practice), coach_status_message, coach_eta_min

### course_coaches

- course_id, user_id (les coachs encadrants d'un cours)

### course_subscriptions (notifs adhérent par cours)

- user_id, course_id, notify_reminder, notify_late, notify_absent, reminder_offset_min

### free_slots (créneaux libres)

- id, club_id, creator_id, start_at, end_at, type, intensity, note, source (user/auto_from_absence), source_session_id, status (open/cancelled/passed), created_at

### free_slot_participants

- free_slot_id, user_id, joined_at

### messages

- id, club_id, sender_id, recipient_id (nullable si fil créneau), free_slot_id (nullable si DM), body, created_at, read_at

### notifications

- id, user_id, type (course_reminder/coach_late/coach_absent/free_slot_joined/dm/announcement), payload (jsonb), sent_at, read_at, push_status

## Index critiques

- free_slots(club_id, start_at) pour le feed temporel.

- messages(recipient_id, created_at desc) pour la liste des conversations.

- course_sessions(start_at) where status != 'cancelled' pour le planning visible.

# 6. Architecture technique

Stack alignée avec ce que tu maîtrises : Go (backend), React Native + TypeScript (mobile), PostgreSQL (BDD), Redis (cache + pub/sub temps réel pour la messagerie), Firebase Cloud Messaging (push iOS + Android, gratuit).

## 6.1 Backend Go

- Framework : Gin ou Fiber (au choix, Gin recommandé vu tes projets précédents type Aura).

- Auth : JWT avec refresh tokens. Sign in with Apple obligatoire pour publication App Store si tu proposes Google Sign In.

- WebSocket : pour la messagerie temps réel et le compteur live de participants au créneau (gorilla/websocket ou nhooyr/websocket).

- Cron / scheduler : envoi des rappels de cours (1h avant), purge des créneaux passés. asynq ou river-go.

- Stockage photos : S3 / Cloudflare R2 (R2 recommandé : pas de frais d'egress, parfait pour les avatars).

- Push : Firebase Admin SDK Go pour FCM. Gère iOS + Android dans un seul appel.

## 6.2 Frontend mobile

- React Native + Expo (Expo Managed ou Bare). Recommandation MVP :

  - Expo Bare ou EAS Build pour avoir accès au natif si besoin (notifs, partage natif vers Insta).

  - expo-notifications gère FCM côté Android et APNs côté iOS de façon unifiée.

- State : Zustand ou Redux Toolkit. Zustand suffit largement, plus léger.

- Navigation : React Navigation (stack + bottom tabs : Planning / Créneaux libres / Messages / Profil).

- Forms : react-hook-form + zod pour validation.

- Réseau : TanStack Query (React Query) pour le caching automatique et la sync offline-friendly.

## 6.3 Notifications push (FCM)

Architecture standard, à câbler dès le MVP :

- À l'install, l'app demande le permission notif et récupère un token FCM.

- Le token est envoyé au backend et stocké sur l'utilisateur (un user peut avoir plusieurs tokens : multi-device).

- Quand un événement déclenche une notif (coach absent, créneau créé, message reçu...), le backend interroge la table notifications, filtre les destinataires selon leurs préférences, et envoie un batch FCM.

- Côté app : foreground = toast in-app, background = notif système OS standard, tap = deep link vers la vue concernée.

## 6.4 Hébergement & coûts estimés MVP

- Backend Go : Hetzner CX22 (4 € / mois) ou Scaleway DEV1-S (~7 € / mois). Largement suffisant pour 200 utilisateurs.

- PostgreSQL : Neon ou Supabase free tier au début, ~10 € / mois si tu scales.

- Redis : Upstash free tier suffit en V1.

- Stockage R2 : ~0 € pour 200 utilisateurs (10 Go gratuits).

- FCM : gratuit illimité.

- Apple Developer : 99 $ / an obligatoire.

- Google Play : 25 $ une fois.

- Total mensuel estimé MVP : ≈ 15 € / mois + frais stores la première année.

# 7. Écrans clés à designer

Liste des écrans à prototyper en priorité (ordre de priorité).

- Onboarding : splash → saisie code invitation → création compte → permissions notifs → tutoriel 3 cartes.

- Home / Planning hebdo : calendrier semaine, cartes cours avec bandeau statut coach, bouton flottant « + Créneau libre ».

- Détail cours : infos cours, statut coach, bouton « Notifs sur ce cours », participants estimés (optionnel).

- Feed Créneaux libres : liste chronologique, filtre rapide par type/intensité, bouton + flottant.

- Création créneau libre : formulaire pas-à-pas (date / horaire / type / intensité / note).

- Détail créneau libre : infos, avatars participants, bouton « Je viens », fil de discussion intégré.

- Messagerie : liste conversations + DM 1-à-1.

- Profil utilisateur (perso) : photo, infos, ceinture, poids, disciplines, modifier.

- Profil utilisateur (autre) : vue publique, bouton « Envoyer un message ».

- Réglages : notifications globales + par cours, visibilité poids, compte.

- Vue Coach — déclarer absence/retard : accessible depuis carte cours si user = coach du cours.

# 8. Roadmap & planning de dev

Estimation : 8 à 10 semaines de dev pour un MVP livrable sur les deux stores, en travaillant à temps plein avec Claude Code, sur la base de ton expérience ChauffPro et Aura.

## Sprint 1 (semaine 1-2) — Fondations

- Setup repo Go + projet Expo, CI/CD basique.

- Auth (signup avec code invitation, login, JWT).

- Modèle BDD complet + migrations.

- Écrans Onboarding + Profil + Réglages compte.

## Sprint 2 (semaine 3-4) — Planning & cours

- CRUD cours côté admin (interface web ou écran admin in-app).

- Génération automatique des sessions à partir de la récurrence.

- Écran Planning hebdo + détail cours.

- Souscription notifs par cours.

## Sprint 3 (semaine 5-6) — Créneaux libres (cœur produit)

- Création / liste / détail / inscription / annulation.

- Compteurs live (WebSocket).

- Fil de discussion par créneau.

- Push « quelqu'un a rejoint ton créneau ».

## Sprint 4 (semaine 7) — Notifications coach + messagerie DM

- Boutons retard/absence côté coach + push aux abonnés.

- Génération auto du créneau libre depuis une absence.

- Messagerie 1-à-1 simple.

## Sprint 5 (semaine 8) — Pont Instagram + Polish

- Générateur d'image story (côté backend) + partage natif iOS/Android.

- Tests bêta avec 5-10 adhérents pilotes.

- Corrections, polish UX, accessibilité.

## Sprint 6 (semaine 9-10) — Publication stores

- Captures écran, descriptions FR, politique de confidentialité, mentions RGPD.

- Build EAS + soumission App Store + Play Store.

- Itérations de review (compter 1-2 allers-retours sur l'App Store en moyenne).

# 9. Idées V2 (à garder en tête, pas à coder maintenant)

Liste de fonctionnalités à valeur claire mais qui dépassent le MVP. À prioriser après mesure d'usage réel.

- Module compétitions / stages / séminaires avec inscription, paiement Stripe, justificatifs.

- Bibliothèque vidéo technique (les coachs uploadent des techniques courtes, indexées par position).

- Stats personnelles (nombre d'entraînements / mois, partenaires fréquents, types de séances). Très addictif.

- Pointage / présence (QR code à l'entrée, utile aussi pour audits / subventions).

- Recherche de partenaire ciblé (« je cherche -75 kg, ceinture bleue+, demain »).

- Sync calendrier (les créneaux rejoints se mettent dans Google / Apple Calendar).

- Indicateur blessure / pause (masque l'utilisateur des stats, signale aux autres).

- Cotisation Stripe (renouvellement auto, justificatifs, reporting admin).

- Mode SaaS multi-clubs (la BDD est déjà prête grâce à club_id ; il suffit d'exposer la couche admin et un onboarding club).

- Internationalisation (EN, ES) si tu veux pousser le SaaS hors de France.

# 10. Risques & points d'attention

## Risques produit

- Adoption insuffisante : le risque #1. Mitigation = phase de lancement encadrée par les coachs, récompense early adopters, cohabitation Insta progressive (cf. section 4).

- Spam / créneaux fantômes : un adhérent crée 10 créneaux par semaine et n'y va pas. Mitigation V2 : score de fiabilité, limite soft de créneaux ouverts simultanément par user.

- Tensions interpersonnelles affichées : messagerie DM peut servir au harcèlement. Mitigation : bouton signaler + bloquer dès le MVP, modération admin.

## Risques techniques

- Notifications push iOS : APNs est notoirement capricieux (token invalidations, sandbox vs prod). Tester très tôt sur device physique, pas en simu.

- Review App Store : comme tu l'as vu sur ChauffPro, Apple peut bloquer pour des raisons floues. Anticiper : politique de confidentialité claire, mention claire que l'app est réservée aux adhérents (sinon Apple veut un compte démo accessible).

- RGPD : photos + données de présence + messages = données personnelles. Prévoir : politique conforme, suppression compte effective, export des données sur demande.

## Risques juridiques (responsabilité salle)

- Créneaux libres sans encadrant : en cas de blessure pendant un sparring entre adhérents, qui est responsable ? À cadrer avec l'assurance du club. Recommandation : afficher dans les CGU de l'app que les créneaux libres sont sous la responsabilité personnelle des participants, et que l'app n'est qu'un outil de coordination.

# 11. Prochaines étapes concrètes

- Valider cette spec point par point — me dire ce qui te plaît, ce qui te plaît pas, ce qui manque.

- Choisir un nom + un logo provisoire (ça aide à donner corps au projet, même provisoirement).

- Faire 5-10 entretiens éclair de 5 min avec des adhérents (« comment tu fais aujourd'hui pour savoir s'il y a un créneau ? qu'est-ce qui te frustre ? »). Ça valide ou invalide les hypothèses produit avant de coder.

- Setup le repo (mono-repo Go + Expo, ou deux repos).

- Prototyper en Figma les 3-4 écrans clés (Planning / Feed créneaux / Création créneau / Profil) avant de coder.

- Démarrer Sprint 1.

Quand tu veux on attaque concrètement : je peux te générer le squelette Go (handlers + migrations + auth JWT) et le squelette Expo avec navigation, ou commencer par les wireframes textuels de chaque écran. Dis-moi par quoi tu veux démarrer.